## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: مفهوم،تئوري واصول مهندسي ارزش
معرفي مهندسي ارزش
(Value Engineering) مهندسي ارزش تلاشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي و ،
تحليل تمام فعاليتهاي يك طرح، از زمان شكل گيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و اجرا وسپس راه اندازي و بهر ه برداري انجام مي شود و به عنوان يكي از كارآمدترين و مهم ترين روشهاي اقتصادي در عرصه فعاليتهاي مهندسي، شناخته شده است.
هدف مهندسي ارزش، زمان كمتر براي رسيدن به مرحله بهره برداري بدون افزودن بر هزينه ها يا كاستن از كيفيت كار است.

## Slide 3: مفهوم،تئوري واصول مهندسي ارزش
افزايش پيوسته هزينه هاي اجرايي و توسعه روزافزون فن آوري، حذف آن بخش از هزينه ها را كه نقشي در ارتقاي كيفيت ندارند و از لحاظ اجرايي نيز غير ضروري مي باشند، الزامي ساخته است . به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي اجرايي با توجه به پيچيدگي كارها به ويژه در طرحهاي بزرگ اجرايي، مي تواند به ابزار بي چون و چراي مديريت در كنترل هزينه ها تبديل شود . هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصلاح هر چيزي است كه موجب تحميل هزينه هاي غير ضروري مي شود، بدون آنكه آسيبي به كاركردهاي اصلي و اساسي طرح وارد آيد . مهندسي ارزش، مجموعه اي متشكل از چندين روش فني است كه با بازنگري و تحليل اجزاي كار، قادر خواهد بود، اجراي كامل طرح را با كمترين هزينه و زمان تحقق بخشد . هزينه طرح در اين مقوله نه فقط هزينه هاي طراحي و اجرا بلكه هزينه هاي مالكيت شامل بهره برداري، تعمير و نگهداري و هزينه هاي مصرف در سراسر دوره عمرمفيد طرح را نيز شامل مي شو د . روشهاي مهندسي ارزش مي تواند موجب اصلاح و ارتقاي كيفيت فرايندهاي توليد صنعتي و انجام طراحي هاي جديد در هر مرحله از يك پروژه اجرايي گردد.

## Slide 4: مفهوم،تئوري واصول مهندسي ارزش
با آنكه روش مهندسي ارزش را مي توان در تمام مراحل يك پروژه اجرايي به كارگرفت، بيشترين مزاياي آن زماني حاصل مي شود كه در نخستين مراحل برنامه ريزي وطراحي به كار گرفته شود
روشهاي سنتي كاهش هزينه ها، عموماً از تجربيات گذشته، نگرشها وعاداتي كه جنبه تكرار به خود گرفته است، تبعيت مي كند و اثري از خلاقيت در آنها ديده نمي شود . مهندسي ارزش برعكس ، اطلاعات، شناسايي عرصه هاي مشكل دار، پيشنهاد وتدوين روشها و طرحهاي ابتكاري، پرورش انديشه هاي نو و تلفيق همه جانبه ديدگاههايي را كه قرار است توصيه شود، مطرح مي سازد.

## Slide 5: مهندسي ارزش در ايران
در ايران از سال 1378 موضوع مهندسي ارزش در برخي دانشگا ه ها، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مطرح گرديد و سمينارهايي در اين زمينه برگزار شد .تدوين دستورالعمل ارجاع كاروانعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسي ارزش توسط سازمان مديريت وبرنامه كشوردر سال 1379 دورنماي روشن واميدواركننده اي رابراي توسعه فرهنگ وبه كارگيري مهندسي ارزش وتدوين الزاما ت قانوني ورفع موانع دراين زمينه ترسيم نموده است .درحال حاضر اجراي مهندسي ارزش جنبه جدي به خود گرفته است .دروزارت راه وترابري ووزارت نيرو،پروژهاي بسياري مورد بررسي مهندسي ارزش قرارگرفته ونتايج مفيد وموثري داشته است.

## Slide 6: برنامه كاري مهندسي ارزش
برنامه كاري مهندسي ارز ش ارايه اي ازرويكردها وعملكرد لازم براي بدست اوردن جواب بهتروموثرتر براي مساله مي باشد .برنامه مهندسي ارزش شامل هفت فاز به شرح ذيل مي باشد:
1. فاز عمومي
. 2 فاز اطلاعات
. 3 فازعملكرد
. 4 فازخلاقيت
. 5 فازارزيابي
. 6 فازبررسي وتوسعه
. 7 فازتوصيه

## Slide 7: فازعمومي- فاز اطلاعات
درطول فازعمومي روند را باسازماندهي نيروي كار،مشخص نمودن تصميم گيرنده،انتخاب محدوده كار،تخصيص عملكرد به هركدام از اجزائ وجهت دهي به كار گروهي سامان داده مي شوند.
در فاز اطلاعات مساله به اشكال خاص تجزيه مي شود ازكلي گويي پرهيز مي گردد.تمامي اطلاعات مربوط بطور دقيق ومعني دار جمع اوري مي شود تا درتصميم گيري كمك نمايد.

## Slide 8: فازعملكرد- فاز خلاقيت
فازعملكرد مشتمل بر كليه تلاش هايي است كه براي ارزش صورت مي گيرد.عملكردهاي اصلي وفرعي تعريف مي شوند .عمل در تركيب دو كلمه فعل و اسم بيان مي گردد .اولي بيانگر عملي است كه جزء مورد نظر انجام ميدهدواسم بيانگر شيء مورد عمل ويا ان چيزي است كه عمل روي ان صورت مي گيرد.
در فاز خلاقيت، روشهاي خلق ايده هاي جديد بكارگرفته مي شو د .اين روش براي خلق انبوهي از ايده ها در رابطه با محصولات، فرايندها، روش ها وغيره براي رسيدن به عملكرد ويا عملكردهاي تعريف شده بكار مي رود.

## Slide 9: فازارزيابي-فاز بررسي وتوسعه
در فازارزيابي، ذهن قضاوت گرا به فعاليت وادارمي شود عقايد وايده هايي كه كه درفاز خلاقيت ايجاد گرديد تصفيه، اصلاح وتركيب مي گردد تا پيشنهاد مورد نظر حاصل شود.
ايده هاي خلاقي كه در بالا تصفيه، ارزيابي و مقايسه شد ،در فاز تحقيق وبررسي در معرض تجديد نظر قرارمي گيرند .با كمك گرفتن از مشاورين صنعتي استفاده از استانداردهاي ملي كه مورد استفاده قرار مي گيرد منجر به راه حلهاي منطقي، عملي با هزينه پائين مي گردد.

## Slide 10: فازتوصيه
در فاز اجرا جنبه هايي ازقبيل چه چيز احتياج است؟(منابع،بودجه،زمان،افراد،كمك وغيره)مورد نظر قرارگرفته وپس از تاييد تصميم گيرنده مراحل اجرايي اغاز مي شود.

## Slide 11: روش هاي مهندسي ارزش
روش هاي مورد استفاده درمهندسي ارزش با مطالعاتي كه در باره مهندسي ارزش بعمل امده است حدود بيست وچهار روش درضمن فرايند بكار گرفته مي شود .شرايط برنامه كاري وروش ها همگي بمنظور بهبود ارزش براي يك جزء، محصول ويا يك پروژه بكار گرفته مي شود.سرفصل روشها به قرار زير مي باشد:
-1 ازروابط انساني خوب بهره بگيريد.
-2 ازكلي كويي پرهيزكنيد
-3 برموانع فائق اييد
-4 قضاوت منطقي خوب بكارببريد
-5 كارگروهي را حمايت كنيد
-6 ازحقايق مطمئن شويد
-7 بطورسازنده هرچيزرا موردسوال قراردهيد
-8 هزينه هاراتعيين كنيد
-9 ارزش پولي براي تمامي مشخصات تلانسها،اتصالاتوسايرموارد تكميلي تعيين كنيد.
-10 عملكردهرا تعريف وطبقه بندي كنيد
-11 ذهن خودرا فعال كنيد

## Slide 12: روش هاي مهندسي ارزش
12 ساده سازي كنيد
-13 ايده هرارتركيب وتصفيه كنيد
-14 براي تمامي ايده ها هزينه در نظر بگيريد
-15 عملكردهاي جايگزين رامشخص كنيد
-16 ازاستانداردهااستفاده كنيد
-17 با متخصصين ،فروشندگان ،مشتريان وغيره مشاوره كنيد.
-18 از محصولات ،فرايندهاورويه هاي خاص استفاده كنيد
-19 با استفاده ازروش مقايسه اي ارزيابي كنيد.
-20 پول را انچنان خرج كنيد كه انگار پول خودتان است.
-21 جواب هارا با اطلاعات كافي باي تصميم گيري ارايه دهيد
-22 درصورت امكان دوراه حل ارائه دهيد
-23 با ابستفاده ازمميزيهاي مستقل،صرفه جوئيهاي قابل پيش بيني رابررسي كنيد
-24 به كمك هاي انجام شده اعتراف كنيد.

## Slide 13: هدف مهندسي ارزش
مهندسي ارزش صرفا برنامه اي براي كاهش هزينه ها نيست، بلكه روشي براي حداكثر نمودن ارزش طرح ها مي باشد، زيرا در بعضي موارد، كارفرما خواستار سهولت بهره برداري و كاهش هزينه ها به قيمت افزايش هزينه هاي مطالعاتي، طراحي و ساخت است.
مهندسي ارزش تكنيكي مؤثر براي كاهش هزينه ها، افزايش سودآوري وبهره وري، بهبود كيفيت بدون كاستن از جاذبه هاي ظاهري و جلوگيري ازتاثير سوء بر محيط زيست است.

## Slide 14: توصيه هاي مهندسي ارزش
هزينه هاي تمام طول عمر پروژه را مد نظر قرار دهيد نه فقط مقاطعي از آن را.
شاخص ارزش (كاركرد به هزينه)سيستم يا زيرسيستم مورد نظر را بالا ببريد.
تاثير هر پيشنهاد مهندسي ارزش را در صورت جوابگوئي به عملكرد از نقطه نظر زمان، هزينه وكيفيت تحليل نموده وگزارش كنيد.
در برنامه هاي مهندسي ارزش، نيازهاي تصريح شده ، تلويحي و تكويني رامورد توجه قرار دهيد.
براي خلاقيت ذهني طرفهاي ذيربط و ذينفع احترام قائل شويد و براي بروزآن، فضاي مناسب ايجاد كنيد.
راي نهايي از آن كارفرما است، آن را بپذيريد

## Slide 15: توصيه هاي مهندسي ارزش
مهندسي ارزش مي تواند حلال مشكلات باشد، به شرط آنكه از طريق نظام طراحي، منسجم و تحت كنترل باشد و با مستندات شفاف و يكپارچه اي پشتيباني شود.
بكارگيري مهندسي ارزش با استفاده از تحليل كاركرد عوامل ومحصولات معمولا توسط يك گروه آموزش ديده و متخصص به نام گروه مهندسي ارزش صورت مي گيرد.
گروه مهندسي ارزش مستقل از گروه طراحي است.
متخصصين مهندسي ارزش در زمينه تحليل پروژه ها از ديدگاه هزينه /كاركرد آموزش ديده اند.

## Slide 16: اصول بنيادي مهندسي ارزش
1- بهره گيري از كارشناسان چند تخصصي براي اعمال تغييرات.
2- تكميل تدريجي تغييرات از طريق مطالعه و بررسي عيني كار.
3- بهره گيري از يك منطق اساسي براي طرح پرسش ها.
4- برنامه ريزي انجام كار.

## Slide 17: فرآيند مهندسي ارزش
فرآيند مهندسي ارزش، فرآيندي منطقي وساختار يافته است كه در آن از يك گروه كارشناس چند تخصصي براي هدفهاي زيراستفاده مي شود:
1-انتخاب پروژه يا محصول مناسب براي تحليل با توجه به زمان صرف شده براي مطالعه.
2- مشخص كردن و اندا ز ه گيري كردن ارزش جاري يك پروژه و محصول يا اجزاي تشكيل دهنده آن با توجه به عملكردهايي كه نيازها، هدفها و خواستهاي يك پروژه را برآورد مي سازد.
3- تدوين و ارزيابي گزينه هاي جديد براي تخمين يا ارتقاي كيفيت بخشهاي وابسته باهزينه كمتر.
4- انطباق گزينه جديد با بهترين راه عملي كردن آن.

## Slide 18: ادامه:
نقش گروه طراحي در به كارگيري موفقيت آميز تحليل ارزش، بسيار مهم است، زيرا بيشتردست اندركاران عرصه اجرايي بطور كامل به توانايي مهندسي ارزش پي نبرده اند و به بهرهگيري عملي از روشهاي فني اين تحليل نپرداخته اند . تحليل گر ارزش بايد راههاي متعاد ل سازي گروه را دريابد و با آنان همفكري و همدلي كند تا اعضاي مجموعه به تفكر مهندسيارزش نزديك شون د . تحليل گر ارزش بايد با فراهم آوردن فرصت لازم براي يكايك افرادمجموعه، امكان ارائه ديدگاههاي آنان را ميسر سازد تا افراد بدون نگراني از اينكه ممكناست اظهار نظر آنها چندان فني و عملي نباشد، ديدگاههاي خود را مطرح نمايند . گاهيبهترين و ارزان ترين راه حل ها از پيشنهادها و ديدگاههايي كه به نظر كم ارزش و سطحي مي آيند، حاصل مي شود

## Slide 19: ادامه:
كارفرما مهم ترين و اصلي ترين جنبه مشاركت كار را در حلقه تحليل ارزش به عهده دار د .پشتيباني فعالانه كارفرما، ضامن مو فقيت و مؤثر واقع شدن كار است . كارفرما براي آنكه تمايل لازم را براي انجام اين پشتيباني پيدا كند، بايد با مسئوليت هاي مجموعه تحليل ارزش و حدود آن مسئوليتها در چهارچوب ساختار حق الزحمه اي موافقت نامه طرح، آشناباشد. با توجه به اينكه بيش از 50 درصد از كل بودجه برنامه ريزي شده بيشتر كشورها صرف كارهاي اجرايي مي شود، از اين رو مجريان طرحها و پروژه ها، متحمل هزينه هاي بس سنگيني مي شوند . محدوديتهاي مالي و قيمت هاي اجرايي كه هر روز افزايش مي يابند،بازگشت ارزش كامل پولي را كه كارفرما هزينه مي نمايد و بايد به دور از هرگونه هزينه هاي غير ضروري باشد، به طورجدي مطرح ساخته است.

## Slide 20: ادامه:
مهندسي ارزش چون موجب كاهش هزينه هاي اجرايي و صرفه جويي در هزينه ها مي شود،از اين رو كارفرمايان تمايل دارند تا با پرداخت حق الزحمه جداگانه اي به تحليل گران ارزش، همواره از حضور و تداوم فعاليت گروه تحليل گر ارزش در كنار خود، بهره مند باشند.

## Slide 21: مهندسي ارزش در دنيا كارايي خود را اثبات كرده است
چهاردهمين اجلاس انجمن آمريكايي مهندسان ارزش كه در سال 1973 به تشريح دستاوردهاي مهندسي ارزش پرداخت، مشخص نمود كه به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري 4/53دلار صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي بدست آمده است، به نحوي كه از زمان به كارگيري مهندسي ارزش در آمريكا تا سال1973 1/8ميليارد دلار صرفه جويي شده است . اين صرفه جويي تا سال 1989 به بيش از
4/3 ميليارد دلار افزايش يافته است . بازده مهندسي ارزش از سال 1973 تا سال 1995 براي هر يك دلار هزينه سرمايه گذاري شده، مبلغي حدود 15 تا 30 دلار بوده است . در آمريكا وكانادا استفاده ازمهندسي ارزش در صنايع عمده، عموميت داشته و در طر ح هاي عمومي(دولتي) اجباري مي باشد . مهندسي ارزش در دايره عمران آمريكا در بين سا ل هاي 1996 تا2000بيش از 35 ميليارد دلار صرفه جويي در پي داشته و از 55 ميليارد دلار هزينه اضافي نيز جلوگيري نموده است .
در ژاپن از 698 شركت كه مورد بررسي قرار گرفت ه اند، حدود 71 درصد، مهندسي ارزش رادر توليد محصولات و ارائه خدمات خود به كار برده اند.در حاليكه 85 درصد درآمد عربستان ، به عنوان ثروتمندترين كشور عربي ، از فروش نفت حاصل مي شود، بيش از بيست سال است كه مهندسي ارزش را در دستور كا ر خود قرارداده است.