## Slide 1: فصل هفتم
نگاهی به برخی پروژه های عمرانی در جهان

## Slide 2: یادگیری فارغ از تجربه
خرد واقع گرا حکم میکند که به جای تجربه ،به مطالعه پرداخته شود و از ارتکاب بسیاری از تجربه ها پرهیز شود.مطالعه تطبیقی و مورد کاوی تجربه های موفق یا نا موفق جهان ، چنین ظرفیتی را تقویت می کند.

## Slide 3: تجربه بین المللی
مرور این تجربه ها موجب میشود که بدون صرف هزینه های سنگین،سطح خرد ورزی در مواجهه با منابع عمومی و منافع ملی افزایش یابد واز اشتباهات آیندگان بکاهد.

## Slide 4: یک)پروژه مزرعه سرپوشیده تولید محصولات کشاورزی در ژاپن
ژاپنی ها به جهت محرومیت از زمینهای زراعی وسیع در صدد توسعه سیستمهای کشاورزی سرپوشیده برآمده اند. ژاپن با بحران کمبود نیروی کار مواجهه است.بنا براین اهتمام در جهت خودکفایی در تامین مواد غذایی ،به صورت خودکار به منزله خط مشی اصلی دولت ژاپن در بخش کشاورزی میباشد.

## Slide 5: گزارش عملکرد پروژه
شرکت اسپرید در جستجوی راهی نو برای تولید مقادیر زیادی کاهو با استفاده از اتوماسیون کارخانه ای ، با تولید روزانه 500 هزار بته با حداقل دخالت انسانی می باشد . کشاورزی در یک محیط کنترل شده به تولید کنندگان اجازه می دهد که برای افزایش عملکرد ، شدت نور ، درجه حرارت و شرایط آب و هوایی را دستکاری و تنظیم کنند.

## Slide 6: ارزشیابی نهایی پروژه مزرعه سرپوشیده
1-ارزشیابی کاراآیی
نقاط قوت :
افزایش بهره وری و بهبود کیفیت تولید محصولات
افزایش سطح بهداشت
استفاده از فناوریهای پیشرفته
عدم نیاز به فضای بزرگ
استفاده کمتر از منابع
نقاط ضعف :
هزینه تمام شده و قیمت بالای محصولات
اشتغال زایی پایین
نیاز به تجهیزات به روز و مهارت استفاده از این فناوریها

## Slide 7: 2-ارزشیابی اثر بخشی
نقاط قوت
برآورده شدن اهداف اولیه
تولید همراه با کیفیت
استفاده از فناوریهای بروز
احتمال کاهش هزینه
نقاط ضعف
قیمت بالای محصولات به دلیل تولید پایین
استقبال محدود مشتریان
فقدان بازار مطلوب به دلیل ناشناخته بودن

## Slide 8: 3-ارزشیابی اثر نهایی
نقاط قوت:
فراهم شدن امکان تامین نیازهای غذایی
شناخته شدن قابلیت فناوری نوین در کشاورزی
کاهش هزینه های زیست محیطی
افزایش سطح تولید چند برابری نسبت به کشاورزی سنتی
نقاط ضعف:
متکی بودن به فناوری نوین
ایجاد احساس مصنوعی بودن
کاهش توجه به حفظ محیط زیست

## Slide 9: 4-ارزشیابی ارتباط نقاط قوت: برآورده شدن انتظار صاحبان این نوع صنعت در رسیدن به هدف کشت با استفاده از فناوری افزایش سطح تولید شناخت قابلیتهای فناوری نقاط ضعف : فقدان پیش بینی دقیق از حدود کاهش قیمت تمام شده سست شدن رابطه انسان و محیط طبیعی

## Slide 10: 5-ارزشیابی ثبات
نقاط قوت :
ایجاد یک منبع درآمد جاری و با دوام با کمترین زمان و کمترین فضا
انگیزه برای افزایش سطح تولیدات و محصولات متنوع
بهبود کیفیت و بهداشت
نقاط ضعف :
احتمال سود ناپایدار
احتمال عدم استقبال و شکست سرمایه گذاری

## Slide 11: 6-ارزشیابی اثر پولی
نقاط قوت :
با توجه به احتمال گسترش این صنعت در سایر مناطق جهان امکان درآمد زایی بالا وجود دارد.
نقاط ضعف :
احتمال استمرار انتقادات فانتزی مبنی بر احتمال کاهش کیفیت نسبت به محصول پرورش یافته در طبیعت بکر

## Slide 12: جمع بندی پروژه مزرعه سرپوشیده
در جهان رو به افزایش تراکم جمعیت و کاهش منابع ،گریزی از روی آوردن به روشهای جدید نیست .باید پیش رفت و نقایص کار را کاهش داد.بخش زیادی از مردم جهان گرسنه اند.پس باید برای آنها غذا تهیه کرد. این روش ،از جمله روشهای امیدوار کننده برای آینده است.

## Slide 13: دو)پروژه تامین آب شیرین و تولید گندم در عربستان
عربستان کشوری خشک و فاقد خاک مناسب برای کشاورزی است و از مدتها پیش تلاش کرده تا با احداث آب شیرین کنهای بزرگ ،بخشی از کشور خود ر ا به محیط کشت و زرع مناسب تبدیل کند.تا حدی که عربستان را در تولید گندم خود کفا کرد.

## Slide 14: گزارش عملکرد پروژه
  تامین آب شیرین کافی ،همواره یکی از نیازهای اساسی حیات انسان ،سیستم های اجتماعی و صنایع گوناگون بوده است.امروزه به توجه به رشد جمعیت و محدودیت ذخایر آب شیرین جهان
  ،اهتمام به نمک زدایی آب دریاها ، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است.با توجه به شرایط جغرافیایی خاص عربستان (منابع آبی محدود و صحراهای گسترده )دسترسی به آب دریا برای این منطقه نعمتی بزرگ محسوب میشود . عربستان اکنون بزرگترین واحدهای آب شیرین کن دنیا با اتکا به سوخت فسیلی خود ،را در اختیار دارد.ایران با وجود بیشترین مرز دریایی و تسلط بر منابع آب منطقه ،از این همه فرصت بی بهره است.

## Slide 15: ارزیابی نهایی پروژه آب شیرین کن عربستان
1
1-ارزشیابی اثر بخشی
نقاط قوت :
رشد چشمگیر کشاورزی در عربستان
داشتن بزرگترین واحدهای آب شیرین کن دنیا
نقاط ضعف :
نیاز داشتن به برق زیاد
2-ارزشیابی اثر نهایی
نقاط قوت :
آب شیرین شده بیش از 59 درصد نیازهای آبی عربستان را تامین کرده است.
نقاط ضعف :
سوختن 5/1 میلیون بشکه نفت در روز باعث آلودگی هوای عربستان و تغییرات منفی در اتمسفر کره زمین میشود.

## Slide 16: 3-ارزشیابی ارتباط
نقاط قوت:
با وجود منابع آبی تجدید پذیر بسیار کمتر از ایران در عربستان ، سعودیها توانسته اند با شیرین سازی آب دریا مشکل کمبود آب را حل کنند.
وجود بزرگترین آب شیرین کن دنیا در عربستان .
نقاط ضعف :شوری آب دریا ،اتلاف انرژی ، آلودگی محیط زیست
4-ارزشیابی ثبات :
نقاط قوت :
عربستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم جهان تبدیل شد.
راه اندازی 30 کارخانه آب شیرین کن دیگر در سواحل شرقی و غربی دریای سرخ و خلیج فارس
نقاط ضعف :
شور شدن آب دریاها،تهدید منابع شیلات دریاها

## Slide 17: 5-ارزشیابی ارزش پولی :
نقاط قوت :
تولید گندم و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی ودرآمدهای حاصل از حج
نقاط ضعف :
عادت مردم به آب کم بها به علت اختصاص یارانه آب ، باعث شده مردم عربستان به یکی از پرمصرفترین مردم جهان تبدیل شوند.
6-ارزشیابی کارآیی:
نقاط قوت :
صنایع آب شیرین کن عربستان بسیار پربازده و مفید بودند .(عدم وابستگی در تولید گندم)عدم وابستگی به دلارهای نفتی
نقاط ضعف :
شوری آب دریاها -اتلاف انرژی-آلودگی محیط زیست

## Slide 18: جمع بندی پروژه آب شیرین کن عربستان
خاورمیانه خشک است و احتمالا خشک تر خواهد شد.
منابع دریایی نیز محدودند . زیرا در دراز مدت امکان افزایش آب شیرین کن در تراکم محدود خلیج فارس وجود خواهد داشت.کشورهایی که فرصت را دریابند موفق تر خواهند بود و امروزه عربستان موفق تر ظاهر شده است.

## Slide 19: سه ) پروژه توسعه فرودگاه بین المللی دبی
امارات متحده عربی یکی از مراکز جذاب توریستی جهان است.و همچنین یکی از مهم ترین حوزه های تمرکز بازار بورس دنیا میباشد.که بخش عمده ای از موفقیتهای خود را مدیون فرودگاه بین المللی دبی است.
گزارش عملکرد پروژه
فرودگاه بین المللی دبی که تحت نظارت شرکت قرودگاههای دبی اداره شده است ، قطب اصلی خطوط هوایی بین المللی محسوب میشود.از حیث ترافیک مسافری و پروازهای باربری از جمله پرترددترین قطبهای رفت و آمد هواپیمای غول پیکر A380است.

## Slide 20: ارزشیابی نهایی پروژه توسعه فرودگاه دبی
1-ارزشیابی کارایی
نقاط قوت :
فرودگاه بین المللی دبی به منزله فرودگاه اصلی دبی با آینده نگری زیاد ساخته شده و در منطقه ای نزدیک دبی ساخته شده است.
نقاط ضعف:
گزارشی در مورد ضعف در کار آیی مشاهده نشده است.
2- ارزشیابی اثربخشی
نقاط قوت : قطب اصلی شرکتهای هواپیمایی دبی است .بزرگترین قطب حمل و نقل هوایی است.پایانه سوم این فرودگاه ،دومین سازه بزرگ جهان از نظر مساحت و بزرگترین پایانه فرودگاه در جهان است.

## Slide 21: 3-ارزشیابی اثر نهایی
نقاط قوت :
این فرودگاه به شدت موجب افزایش روند رشد و توسعه اقتصادی امارات متحده عربی شده است.
4-ارزشیابی ارتباط :
نقاط قوت :
این فرودگاه هر هفته بیش از 8 هزار پرواز به 270 مقصد جهان را مدیریت میکند. و توانسته است اطلاع رسانی خود را روی سایتهای هوشمند بیاورد.

## Slide 22: 5-ارزشیابی ثبات
نقاط قوت :
ایجاد و توسعه فضاهایی نظیر باغ و هتل برای استراحت مسافران
رستوران و دسترسی به اینترنت
مراکز خرید بدون مالیات
6-ارزشیابی ارزش پولی :
نقاط قوت :
فرودگاه بین المللی دبی با بهره گیری از جدیدترین فناوریهای روز دنیا ، اقتصاد دبی را از اتکای به درآمدهای نفتی رهانیده است.

## Slide 23: جمع بندی پروژه فرودگاه بین المللی دبی:
دبی،با احداث یک فرودگاه خوب توانسته است اقتصاد خود را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد و از اتکا به درآمد نفتی رهایی یابد . به نظر می رسد که مدیریت خوب فرودگاه ،سرمایه پیشرفت این کشور شده است.و اعتبار جهانی آن را افزایش داده است.

## Slide 24: چهار)پروژه شبیه سازی کره زمین در خلیج فارس
برخی از شیوخ خلیج فارس تصمیم گرفتند تا جزایری مصنوعی را به شکل کره زمین احداث کنند. این پروژه با سرمایه گذاری بسیار سنگین آغاز شد.ولی به جز یک جزیره ،هیچ کدام از جزایر آن کامل نشدندو سر انجام ،سرمایه گذاری در جهت توسعه آن ، متوقف شد.

## Slide 25: گزارش عملکرد پروژه :
ساخت حدود 300جزیره در سال 2003 آغاز شد.ولی به سبب بحران مالی سال 2008 این پروژه در عمل متوقف شد .این توقف به کل پروژه صدمه زد.زیر ساختها به تدریج فرسایش یافتند .فقط یک جزیره ساخته شد که آن نیز به نمایشگاهی تبدیل شد.

## Slide 26: ارزشیابی توسعه جزایر جهان
  1- ارزشیابی کارآیی:
  نقاط قوت :
  بهره گیری از فناوریهای نوین در ساخت مجمع الجزایر
  مشارکت با شرکتهای معتبر و حرفه ای دنیا در پیش بردن پروژه
  نقاط ضعف :
  هزینه بالا و شکست پروژه
  خطر غرق شدن بعضی جزایر
  عدم دقت در عملیات ساخت
  عدم دقت در برآورد هزینه ها و زمان لازم در ساخت

## Slide 27: 2- ارزشیابی اثر بخشی نقاط قوت :
پروژه هرگز به مرحله بهره برداری نرسید ، ولی هوشمندانه ، پیش از خسارت بیشتر متوقف شد .
نقاط ضعف :
شکست در ساخت پروژه و توقف آن
فانتزی دانستن این حرکت و سعی در جبران آن
تقلیدی بودن و عدم خلاقیت بالا در تناسب سازی با فرهنگ بومی
3-ارزشیابی اثر نهایی:
نقاط ضعف :
یکی از پروژه های شکست خورده با هزینه های بالا
تغییر اکو سیستم منطقه
تحقق نیافتن هدف جلب گردشگر و خطر غرق شدگی

## Slide 28: 4- ارزشیابی ارتباط:
نقاط قوت :
اکثر شرکت کنندگان در جستجوی راهی برای گریز از ادامه کار بودند.
سرمایه گذاران شکست را پذیرفتند و سعی در کاهش آثار آن داشته و دارند.
نقاط ضعف :
ساخت مجمع الجزایر یک پروژه شکست خورده محسوب میشود.
نتوانست از نظر جذب گردشگر و سرمایه گذاری مالی انتظار صاحبان را برآورده کند .
از نظر معنایی و هویتی این پروژه نمادی برای کارهای تقلیدی که دارای هویتی جعلی هستند میباشد.

## Slide 29: جمع بندی پروژه ساخت مجمع الجزایر جهان:
شیوخ سرمایه گذار در پروژه ، پس از بلند پروازی اولیه ، سعی کردند هوشمندانه عمل کنند .بنابراین با متوقف ساختن کار از استمرار زیان بیشتر اجتناب ورزیدند. اگر ارزش این الگوی عمل و اقدام (پذیرش به موقع شکست )ادارک شود ، میتوان از افزایش خسارت جلوگیری کرد . کاری که اگر در احداث سد گتوند رعایت می شد ، از یک فاجعه ملی و منطقه ای جلو گیری می شد.

## Slide 30: پنج )پروژه تونل زیر زمینی گات هارد :
این پروژه با احداث دو تونل موازی زیر زمینی از مهم ترین پروژه های عمرانی جهان محسوب می شود.پروژه در زیر رشته کوههای آلپ ، بین دو کشور سوییس و ایتالیا توسعه یافته است . اجرای این پروژه توسط کشور سوییس به همه پرسی گذاشته شد .64 درصد مردم موافق طرح بودند.که این موافقت مبنایی برای برنامه ریزی و ساخت محورهای متعدد این تونل فراهم آورد .
گزارش عملکرد پروژه :
اولین مسیر مسطح آن ،سطح پایین است که از رشته کوههای آلپ میگذرد و شمال را به جنوب سوییس وصل میکند .هدف اصلی این تونل ، افزایش ظرفیت حمل و نقل محلی از طریق آلپ به خصوص برای تسهیل حمل و نقل جاده ای و کاهش حجم حمل و نقل جاده ای و کاهش حجم حمل و نقل کامیونها گزارش شده است. به دلیل قرار گرفتن کوه آلپ در منطقه زلزله خیز این پروژه با ریسک بالا اجرا شد.

## Slide 31: ارزشیابی نهایی پروژه احداث تونل گات هارد:
1-ارزشیابی کارآیی :
نقاط قوت :
استفاده از علم به روز و تجهیزات مدرن برای ساخت تونل
بررسی کارشناسی شده دقیق پیش از شروع اقدامات عملیاتی
داشتن برنامه های حفاظتی از آلپ
ایجاد مسیر بدون شیب ریل راه آهن
نقاط ضعف :
مطالعه اولیه ناکافی بود.
کم دقتی اولیه در شناسایی برخی نقاط زلزله خیز و تحریک گسلها که منجر به زمین لرزه شد.

## Slide 32: 2- ارزشیابی اثر بخشی
نقاط قوت :
برآورده شدن اهداف مشخص شده همچون کاهش زمان مسافرت
افزایش میزان حمل و نقل
کاهش حجم ترافیکی
کاهش آسیبهای جانی ناشی از حمل و نقل کامیونها
نقاط ضعف :
عدم پیش بینی دقیق در شیوه حفاری و ایجاد مشکلات ناشی از زمین لرزه
3–ارزشیابی ارتباط :
نقاط قوت :
تسهیل تجارت بین الملل در منطقه
رضایت ساکنان منطقه و مسافران
رضایت مدیران پروژه از اهداف محقق شده

## Slide 33: 4- ارزشیابی اثر نهایی
نقاط قوت :
ساخته شدن طولانی ترین و عمیق ترین تونل ترافیکی زیر زمینی جهان
شناخته شدن به عنوان یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های موفق و مقاوم و منحصر به فرد جهان
کاهش آلودگی و کمک به محیط زیست
افزایش میزان جا به جایی بار
نقاط ضعف :
نگرانی از دستکاری در محیط زیست
5- ارزشیابی ثبات :
نقاط قوت : این پروژه همچنان در شمار موفق ترین پروژه های جهان قرار میگیرد.

## Slide 34: 6- ارزشیابی ارزش پولی
نقاط قوت :
امکان سود آوری با توجه به جذب مسافران و تسهیل جا به جایی بار برای تجار
کاهش هزینه های اولیه و نگهداری با توجه به ظرفیت در آمدی بالا
شود.

## Slide 35: جمع بندی پروژه گات هارد
پروژه گات هارد از موفق ترین پروژه های ساخت و ساز در جهان محسوب می شود .پروژه ای که با نزاکت سیاسی تصویب ، باد تدبیر اجرا و با حکمت اداره شد تا منافع ملی و حتی زیست محیطی ، افزایش یابد و از خسارت کاسته شود.

## Slide 36: نتیجه بحث
شایسته است که پیش از عبرت شدن برای سایر کشورها و تمدنها ، از آنها که موفق ترند بیاموزیم .بیاموزیم که به موقع تصمیم بگیریم ،به موقع اجرا کنیم ، به موقع متوقف کنیم. و در همه حال متواضع باشیم تا بتوانیم دانش مبنا عمل کنیم .